2020年财政支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况。庄河市供销合作社联合社（以下简称“供销联社”）是集体所有的合作经济组织，受市政府委托，负责组织和引导全市农民发展商品经济，促进城乡物资交流，为三农服务。对各乡镇供销合作社行使管理职能，对社直企业行使出资人权力。
（二）项目绩效目标。供销联社2020年度预算绩效目标80万元，年度目标80万元，主要用于完成供销联社综合改革工作，包括供销联社办公楼门市、土杂公司配送中心、基层社网点维修改造。并聘请第三方对项目进行设计、监理。2020年综合改革专项支出合计102.86万元，其中本年度财政拨款80万元，上年度财政拨款结余20万元，供销联社自行承担2.86万元。具体包括基层社网点改造99.21万元（含质保金2.98万元），项目设计费2.46万元，项目监理费1.19万元。项目实施已经全部完成。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价对象和范围。供销联社2020年绩效目标评价对象为2020年度庄河市财政安排的综合改革专项资金80万元的使用绩效；评价范围包括供销联社本级、1个配送中心、8个基层供销社建设项目。评价基准日为2020年12月31日。本次绩效评价涉及资金80万元，占项目总数比例100%，占资金总额比例为78%。
（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。
1.绩效评价原则包括科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。
2.评价指标体系。具体评价体系见附表。
3.评价的方法主要采用比较法、因素分析法、公众判断法等。
（三）绩效评价工作过程。根据庄河市财政局关于绩效评价工作要求，对照年初制定的2020年绩效评价目标表，供销联社对2020年综合改革专项资金完成情况进行评价，主要从资金的使用率，项目进度，投入的产出指标，效益指标等，综合判断本年度项目完成情况，以确保年度项目资金有效使用，完工的项目能够长期稳定的发挥经济效益和社会效益。
3、 综合评价情况及评价结论
2020年度综合改革项目已经全部完工，综合评价良好，供销联社会同施工单位、经济发展中心、监理公司对工程项目进行竣工验收，并验收合格。在保证社有资产完整的基础上，最大程度发挥资产价值，为农户提供便利，基本完成了2020年度供销综合改革工作任务，较好的完成了年初制定的绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目实施前，供销联社对申报项目进行调研，并召开理事会确定项目实施对象，聘请第三方出具设计方案，对设计的项目无异议后，上报市政府审批，审批通过后由庄河市经济发展服务中心对项目内容进行审核。
（二）项目过程情况
项目审核通过后，根据庄河市经济发展服务中心出具的审核报告，进行政府采购程序并公开招投标，确定施工方并签订工程施工合同，合同报庄河市财政局和经济发展服务中心备案。
施工方按照合同要求进行施工，在此期间供销联社会同财政局、监理方对项目的实施过程进行监督检查，确保工程项目顺利完成。
项目完工，供销联社会同财政局、监理方、庄河市经济发展服务中心对工程项目进行验收，并出具验收报告，验收合格后向财政局申请拨款并履行付款程序，支付工程款时留取3%质保金，保修期满后工程项目无重大缺陷时支付。
（三）项目产出情况
产出指标：数量指标，全部完成18个门市、1个配送中心、8个基层社网点的维修；质量指标，完成供销联社综合改革工作，包括供销联社办公楼门市、土杂公司配送中心、基层社网点维修改造，并已经有关部门验收合格，工程款拨付施工方；时效指标，已按照计划时间节点完成项目目标。
（四）项目效益情况
社会效益指标：年初设定年为农民提供技术指导服务1万人次以上，年收购、加工和销售农副产品1万吨以上，年为农民增加收入1亿元以上；其中年为农民提供技术指导服务1万人次以上的绩效目标没有全额完成，未完成考核目标，效益指标未达标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
按照市政府、财政局的相关要求，供销联社对综合改革专项支出每个环节进行严格把控，从立项到落地实施，每个步骤都做到有据可依，确保绩效评价目标真实完整。
由于本年度涉及维修项目较多，除财政局拨付的80万元专项资金和上年度结转的20万元外，供销联社自行承担2.86万元，因此绩效目标实际完成情况超过年初预算金额。
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