大连市2023年度农田建设转移支付资金
绩效自评报告

大连市农村农村局：
根据大连市农业农村局《2023年度中央财政和市本级财政农业相关转移支付资金绩效评价工作方案》要求，现将我市2023年度农田建设转移支付资金绩效评价如下。
一、绩效目标分解下达情况
（一）专项资金基本情况：截止目前，大连市下达庄河市2023年农田建设补助资金4750万元，其中，中央财政资金2467万元，大连市级财政资金2283万元。
（二）中央及大连下达资金和绩效目标情况：中央下达资金2467万元，大连下达资金2283万元，总计4750万元。新建高标准农田1万亩，提质改造1.5万亩。通过项目建设，有效地改善了项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
二、绩效情况分析
[bookmark: _GoBack]（一）资金投入情况分析：2023年我市新建设高标准农田1万亩，分2个项目区；提质改造1.5万亩，为一个项目区。项目总投资为4750万元。其中，庄河市太平岭满族乡土城村高标准农田建设项目区建设面积0.5万亩，投资950万元；庄河市明阳街道大崔村、坎子村高标准农田建设项目区面积0.5万亩，投资950万元；庄河市鞍子山乡高标准农田建设提质改造项目区1.5万亩，投资2850万元。
（二）资金管理情况分析：庄河市高标准农田建设项目按照上级文件精神，严格落实项目法人制、招标投标制、监理制、合同管理制，广泛争取项目所在乡镇及村民的意见建议，签订民主议定，吸纳合理建议。在充分调研的基础上经专业机构进行测绘、勘察、耕地质量检测、设计等前期工作。在经过公开招投标后，严格执行设计文件要求，组织实施。原材料进场前，施工单位、监理单位对原材料和中间材料见证取样和送检，并经第三方检测机构抽检。项目监理单位采取旁站、巡视、平行检验等形式开展全过程监理，加强施工材料质量、隐蔽工程施工、单项工程验收等关键环节监理，对施工过程中存在的质量、进度等问题及时督促整改并复查。项目完工后，委托第三方机构对工程数量、质量进行复核，开展耕地质量调查评价，评价并划分耕地质量等级、测算粮食产能，通过上述两项后，形成报告，开展项目验收。验收通过后，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，市农业农村局与项目区乡镇签订项目移交书，将资产交由乡镇管理，乡镇再与项目区涉及的村签订管护协议，并委托专人进行管护。同时，在项目区设立公示牌，公示项目建设信息，接受社会监督。
（三）总体绩效目标完成情况分析：高标准农田项目建成后，项目区的农业基础设施建设将得到显著加强，农业生产条件得到进一步改善，农业综合生产能力明显提高，农民收入得到较大幅度的增长，对项目区的社会经济发展将起到有力的促进作用，达到农业增效，农民增收的目的。
（四）绩效指标完成情况分析：2023年我市新建高标准农田1万亩，提质改造1.5万亩。亩均补助资金大于1500万元，目前项目正有序推进，已完成项目建设75%，项目建成后，亩均实现增产50公斤，田间道路通达率达到90%以上，耕地质量等级和水资源利用率高于建设前，受益群众满意率高于90%。
三、附件
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

